许昌城乡一体化示范区中南金玉堂项目

“8·21”一般高处坠落事故调查报告

魏都区“8·21”一般高处坠落事故调查组

2023年5月

目录

- 一、事故基本情况.......................................................................1

- (一)事故单位情况..............................................................2

- (二)相关单位情况............................................................. 3

- (三)事故发生单位安全管理情况......................................4

- (四)事故发生经过..............................................................4

- (五)事故现场情况..............................................................4

- 人员伤亡和直接经济损失情况..................................5

- 其他情况......................................................................5

- 二、事故应急处置及评估情况...................................................5

- (一)事故应急处置及信息报送情况...................................5

- (二)事故善后情况..............................................................6

- （三）事故应急处置评估..................................................6 三、事故直接原因分析............................................................6

- 四、有关责任单位存在的主要问题..........................................6

- (一)事故单位......................................................................7

- (二)有关监管部门..............................................................7

- 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议...........................8

- (一)不予追究责任人员......................................................8

- (二)对事故有关责任人员的行政处罚建议.......................8

- (三)对事故责任单位的行政处罚建议...............................9

- (四)对有关监管部门处理建议..........................................9

- 六、事故整改和防范措施建议................................................10

- (一)深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任..............................................................................................10

- (二)认真对照安全监管职责，切实加强行业安全监督管理..............................................................................................10

- (三)加强信息报送机制建设，奠定及时启动事故调查基础..............................................................................................11

- 调查组人员名单......................................................................12

许昌城乡一体化示范区中南金玉堂项目

“8·21”一般高处坠落事故调查报告

2021年8月21日，许昌市城乡一体化示范区金玉堂项目二期一标段21#楼建筑工地发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失105万元。经群众网络举报后被魏都区应急管理局查实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第 143号）等法律法规相关规定，2023年4月25日，魏都区成立了由区政府牵头，区纪委监委、区应急管理局、区住建局、区公安分局、区总工会等单位人员参加的中南金玉堂项目“8·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规对事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过还原现场、调查取证、专家论证和综合分析，查清了事故经过、原因和相关责任单位存在的问题，认定了事故性质，提出了对相关责任人的处理意见。经调查认定，该事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，工人违章作业造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.中南金玉堂项目概况：中南金玉堂二期一标段项目位于许昌市城乡一体化示范区魏武大道以西、学院路以东、隆昌路以北，合同开工日期：2021年4月5日，竣工日期：2023年3月12日。主要建设中南金玉堂二期一标段12#、13#、18#、21#、27#、31#（配电室）及所属地下车库；建设单位为许昌昱恒房地产开发有限公司，施工单位为河南瑞华建筑集团有限公司（以下简称瑞华公司），设计单位为重庆长厦安基建筑设计有限公司，监理单位为河南育兴建设工程管理有限公司。

工程建设规模109308.74㎡，合同造价16787万元，截止目前，12#、13#、21#楼主体已完工。

2021年5月26日，瑞华公司与山东振盛建设工程有限公司（以下简称振盛公司）签订工程劳务作业分包合同，约定由该公司承建中南金玉堂二期一标段的基础主体、装饰装修工程，面积109308.74㎡。

2.项目建设单位：许昌市昱恒房地产开发有限公司，成立于2021年5月，法人代表：甘洪云,注册资本：伍亿圆整，住所：许昌市城乡一体化示范区留学人员创业园创业服务大楼6楼612室。公司已取得房地产开发企业三级资质证书，2012年2月取得建设用地规划许可证。

3.项目施工单位：河南瑞华建筑集团有限公司，营业执照注册地址：林州市振林路12号，资质等级：建筑工程施工总承包壹级，法定代表人：于志勇。中南金玉堂二期一标段项目经理：王浩（2021年9月前），一级建造师。现项目经理：鲍磊，一级建造师，。

4.劳务承包单位：山东振盛建设工程有限公司，，法定代表人：刘光耀，住址：济南市历城区柳埠镇闫家村，2021年5月26日与瑞华公司签订承包合同，承建中南金玉堂二期一标的土建劳务施工。

5.项目监理单位：河南育兴建设工程管理有限公司，公司地址：郑州市金水区纬五路21号河南教育学院中心三楼，法定代表人：靳鹏飞。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。2021年3月11日，许昌市昱恒房地产开发有限公司与河南育兴建设工程管理有限公司签订工程监理合同，项目总监理工程师:段永强，注册监理工程师，监理面积109117㎡。

（二）事故发生单位安全管理情况

瑞华公司中南金玉堂二期一标工地项目经理：王浩（2021年9月前），一级建造师。现项目经理：鲍磊，一级建造师。经调查，该工地虽然按照要求设置有安全员，但形同虚设，未按照要求全员开展三级教育培训，未如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。现场管理不到位，未对工人作业进行有效监督管理。

（三）事故发生经过

2021年8月21日6时许，许昌市城乡一体化示范区中南金玉堂二期一标段建筑工地工人韩明闯、尚新亮等人进入到21#楼进行作业，工作到8时许，尚新亮上到7层顶部绑扎混凝模板钢筋，尚新亮用方木棚架到脚手架钢管上方便作业行走，当时顶梁钢筋已扎齐，尚新亮头戴安全帽（未系帽带），把安全带解开，开始绑扎下部梁筋，由于方木滚动裂开缝隙，导致尚新亮从7层外脚手架硬防护间隙坠落到4层，安全帽滚落地面。

（四）事故现场情况

由于事故发生在2021年8月份，目前已无法还原事故现场，经询问，发生事故的21#楼位于中南金玉堂二期一标段西南侧，建筑面积22397.68㎡，工程造价24，637万元，剪力墙结构，共27层。事故发生时，主体工程正在浇筑，搭设有安全防护竖网和平网。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

尚新亮，男，汉族，户籍所住地：许昌市建安区陈曹乡大尚庄，中南金玉堂二期一标21#楼钢筋工人，在事故中死亡。直接经济损失约105万元。

（六）其他情况

经询问相关人员，事故发生当天为晴天，气温较高。尚新亮身体及精神状态正常，无异常。该事故未引起舆论关注热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置及信息报送情况

事故发生后，工地安全员第一时间拨打了“120”急救电话，8时20分许，许昌市市立医院急救人员赶到了现场进行救治，后经医院抢救无效死亡。

经询问相关人员，2021年8月21日11时许，中南金玉堂二期一标工程总承包河南瑞华建筑集团有限公司驻工地代表刘根立向许昌市城乡一体化示范区建设环保局汇报了此次事故，并于当日15时30分向示范区建设环保局递交了事故信息报告，但未严格按照相关规定向应急管理部门报告事故情况，存在漏报行为。示范区建设环保局接到事故报告后，立即要求该项目工地停工整顿，对现场存在的安全隐患进行整改，但未做出进一步调查处理，也未将该起事故移交或通报至应急管理部门。

（三）事故善后情况

事故发生后，示范区管委会高度重视，安派专人安抚死者家属情绪，经涉事单位与死者亲属多次协商，2021年8月23日河南瑞华建筑集团有限公司与死者尚新亮的亲属达成赔偿协议，一次性支付死者尚新亮死亡赔偿金81.5万元。未发生影响社会稳定的负面舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时处置，在第一时间拨打120急救电话，许昌市立医院第一时间赶赴事发现场对伤员进行救治。示范区环保和建设环保局工作人员接报后能及时参与、指导事故的应急处置和善后处理工作，并组织开展事故发生原因的初步调查工作，且要求立即企业停工整顿。总体看，应急处置工作及时有效。

三、事故直接原因分析

经查阅相关材料、询问有关人员并综合分析，事故直接原因是：尚新亮高空作业时，未按照规定使用安全带及正确佩戴安全帽，且违章将方木棚架到脚手架钢管上并行走，由于方木未固定，形成缝隙，导致其从高处坠落死亡。

- 有关责任单位存在的主要问题

- （一）事故单位

河南瑞华建筑集团有限公司作为工程总承包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训工作不落实，三级安全教育培训记录缺失，未按规定对工人进行岗位安全操作规程和安全操作技能开展教育培训；双重预防体系建设工作开展不扎实，未如实告知对施工人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；现场管理不到位，未对工人作业过程有效监督管理；未严格按照相关规定及时向应急管理部报告事故情况，存在漏报行为。

（二）有关监管部门

示范区建设环保局未按照要求加强对辖区范围内施工项目的安全生产监督检查，未做到属地安全生产监管全覆盖，推动企业主体责任落实不到位；未及时向应急管理部门通报事故情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

1.尚新亮，河南瑞华建筑集团有限公司中南金玉堂二期一标建筑工地工人，安全意识淡薄，进行高处作业时，在未有效安全防护的情况下，违章作业，冒险蛮干，导致发生高处坠落事故，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

2.于志勇，河南瑞华建筑集团有限公司法人代表。作为企业主要负责人未按照规定组织制定并实施安全生产教育和培训；未按照规定督促、检查工地的安全生产工作，及时消除工地生产安全事故隐患；事故发生后，未严格按照相关规定向应急管理部门报告事故情况，存在漏报行为，对事故发生负有领导责任。建议由魏都区应急管理局应急管理局依据相关法律法规对其给予行政处罚。

3.王浩，作为当时瑞华公司项目经理，全面负责管理中南金玉堂二期一标施工工作。未按照要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训；未能督促检查本项目的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由河南瑞华建筑集团有限公司依据公司内部管理规定，对其予以处理。

4.元媛，当时瑞华公司项目经安全员，全面负责管理中南金玉堂二期一标施工安全工作。在施工现场巡查过程中，未及时发现和纠正作业人员不违章作业，履行本职岗位职责不力，对事故的发生负有管理责任。建议由河南瑞华建筑集团有限公司依据公司内部管理规定，对其予以处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

河南瑞华建筑集团有限公司作为项目施工单位，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训工作不落实，双重预防体系建设工作开展不扎实，现场管理不到位，对事故负主要责任。建议由魏都区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

- 对有关监管部门处理建议

- 示范区环保建设局作为主管单位，未严格按照“三管三必须”原则加强对辖区建筑施工场所监管，未及时督促企业开展隐患排查治理，对事故发生负责行业监管责任；且未及时向应急管理部门通报事故情况，导致事故未得到及时调查处理。建议由许昌市安委会办公室责成示范区建设环保局向示范区管委会作出深刻检查。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。河南瑞华建筑集团有限公司要深刻吸取“8·21”高处坠落事故教训。一是要及时组织召开事故分析会，分析事故原因，总结经验教训，严格企业安全管理制度的执行，认真加强施工现场安全检查考核和施工班组管理，进一步落实企业安全生产责任；二是要扎实开展全员安全生产教育培训，加强从业人员安全教育，切实增强从业人员安全意识，提高管理人员安全管理水平，严查施工现场“三违”行为，规范从业人员安全施工行为；三是加强工地安全风险管控，对施工过程和设施设备存在的安全风险辨识管控，加强隐患排查治理力度，做到岗位职责清、风险清、管控措施清、应急处置清。

（二）认真对照安全监管职责，切实加强行业安全监督管理。示范区环保建设局要认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，加强对辖区范围内施工项目、生产企业的安全生产监督检查，做到属地安全生产监管全覆盖，切实推动企业主体责任落实，确保安全生产和维护地方社会稳定。

（三）加强信息报送机制建设，奠定及时启动事故调查基础。示范区安委会办公室要督促指导安委会会成员单位严格落实突发事件信息报送相关规定，进一步健全完善事故信息报送及信息共享机制，畅通信息报送渠道，切实打破部门信息壁垒，坚决杜绝因部门之间信息不畅延误事故调查处理的情况再次发生。

许昌城乡一体化示范区中南金玉堂项目

“8·21”一般高处坠落事故                                  2023年5月15日